|  |
| --- |
| **Planning and Progress Report** |
| **Estudiante 5:**  **-DNI: 49048001H**  **-UVUS: anglopoli1**  **-Nombre: López Oliva, Ángela**  **-Roles: Developer, Tester, Analyst, Operator** |
| **19-02-2025**  **Grupo: C1.030 Repositorio:**  **https://github.com/JuanAntonioMorenoMoguel/ACME-ANS-D01** |

**1**



[Resumen Ejecutivo 3](#_bookmark0)

[Historial de Versiones 4](#_bookmark1)

[Introducción 5](#_bookmark2)

[Contenido 6](#_bookmark3)

[Conclusiones 8](#_bookmark4)

[Bibliografía 9](#_bookmark5)

En este informe se presenta una tabla detallada que contiene las tareas del proyecto. Cada tarea está compuesta por un título, una descripción correspondiente, la asignación de roles, la duración prevista y la duración real. Asimismo, se incluirá un presupuesto estimado basado en la duración aproximada de cada tarea. Se adjuntan también capturas de pantalla que muestran el estado actual del tablero de GitHub.

Además, se ofrece un análisis del rendimiento mediante un indicador específico, así como un listado de los conflictos identificados durante el desarrollo. Por último, se presenta una comparación entre el presupuesto inicial y los costos reales del proyecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción de los cambios** |
| **V1.0** | 19/02/2025 | Creación del informe |

# Introducción

# En este informe se recoge el seguimiento de tiempo correspondiente al trabajo individual del Estudiante #5 (López Oliva, Ángela) durante el primer entregable, se analizaron tanto la planificación como el progreso de las tareas. El seguimiento se ha realizado mediante el uso de una hoja de cálculo de Excel, donde se especifican las tareas a realizar por los miembros, el carácter de dichas tareas y el precio. Por último, se muestra una comparación entre las horas y precio estimados y los reales.

# Contenido

**Planning:**

Para definir las tareas se ha definido el siguiente formato: "Task X-YY", donde:

X:

G si es tarea grupal. I (1/2/3/4/5) si es individual.

X si es extra, como asistir a clase o reuniones

YY: Enumeración simple de dos dígitos correspondiente al número del requisito del documento “requirements”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Descripción** | **Responsable** | **Rol** | **Tiempo Estimado** | **Tiempo real** |
| Task I5-01 | Modificar el menú anónimo | Ángela López Oliva | Desarrollador | 25’ | 15’ |
| Task I5-11 | Producir el informe de análisis | Ángela López Oliva | Analista | 30’ | 20’ |
| Task I5-12 | Producir el informe de planificación y progreso | Ángela López Oliva | Desarrollador | 30’ | 20’ |
| Task I5-01 / T | Testeo Task I5-01 | Ángela López Oliva | Tester | 10’ | 5’ |
| Task I5-11 / T | Testeo Task I5-11 | Ángela López Oliva | Tester | 10’ | 5’ |
| Task I5-12 / T | Testeo Task I5-12 | Ángela López Oliva | Tester | 10’ | 5’ |
| Task X5-01 | Asistir a clases | Ángela López Oliva | Desarrollador | 12h | 12h |

A continuación, se puede observar el presupuesto para el desarrollo de las tareas, con una amortización lineal de 3 años:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Horas** | **Coste** |
| Desarrollador | 12h 55` | 258,4€ |
| Analista | 30` | 15€ |
| Tester | 30` | 10€ |
| Coste Total | | 283,4€ |
| Amortización | | 94,47€ |

**Estados:**

A continuación, se muestran algunos de los estados en los que el tablero ha estado durante el proceso de desarrollo:

Estado inicial:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Estado intermedio:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Estado Final:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

**Progress:**

Considero que se ha trabajado de forma correcta en esta entrega ya que se han realizado las tareas bien y con tiempo, Debido al carácter introductorio de las tareas y la poca complejidad que tienen, el sistema de recompensas no aplica para esta entrega.

Conflictos que han surgido:

Para este entregable no se han encontrado conflictos que requieran una redacción adicional, pues los requisitos eran muy directos y simples.

Comparación coste estimado/real:

Por último, puede observar el coste real y su comparación al presupuesto definido previamente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Horas** | **Coste** |
| Desarrollador | 12 h 35’ | 251,6€ |
| Analista | 20’ | 10€ |
| Tester | 15’ | 5€ |
| Coste Total | | 266,6€ |
| Amortización | | 88,86€ |

# Conclusiones

# 

# En resumen, se ha llevado a cabo una planificación que se adapta fielmente a la realidad del trabajo. Además, el desempeño individual ha sido satisfactorio, lo que contribuye significativamente al avance del trabajo en equipo.

# Bibliografía

Intencionalmente en blanco.